Plano de Teste – Sistema da Biblioteca Base 44

1. Visão Geral

Este plano de teste tem como objetivo validar as funcionalidades do aplicativo da biblioteca, garantindo que todos os módulos operem corretamente e atendam aos requisitos funcionais e não funcionais definidos no projeto.

2. Objetivos do Teste

- Verificar se o sistema realiza corretamente as operações de cadastro, empréstimo, devolução, reserva e notificação.

- Garantir a integridade dos dados no banco durante as transações.

- Validar a segurança e desempenho do sistema.

- Identificar falhas antes da implantação do sistema.

3. Escopo do Teste

Incluso:

- Módulos de usuário, livros, empréstimos, devoluções, reservas, notificações e relatórios.

- Testes em dispositivos móveis (Android/iOS) e versão web.

- Testes de integração com serviços externos (e-mail, AWS S3).

Fora do escopo:

- Testes em redes ou servidores externos à infraestrutura da aplicação.

- Testes de carga extremos (stress testing além da média esperada).

4. Estratégia de Teste

Tipos de Teste:

| Tipo de Teste | Descrição |
| --- | --- |
| Funcional | Verifica se os módulos executam as ações esperadas. |
| Integração | Testa a comunicação entre módulos (ex: login + empréstimo). |
| Regressão | Garante que novas alterações não quebrem funcionalidades existentes. |
| Usabilidade | Verifica a facilidade de uso da interface por usuários comuns. |
| Segurança | Testa acesso não autorizado, senhas criptografadas, entre outros. |
| Compatibilidade | Testa o funcionamento em diferentes navegadores e sistemas operacionais. |

5. Casos de Teste Principais

| ID | Caso de Teste | Entrada | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| TC001 | Cadastro de novo usuário | Nome, e-mail, senha | Usuário cadastrado com sucesso |
| TC002 | Login com credenciais válidas | E-mail e senha corretos | Acesso ao sistema |
| TC003 | Login com senha incorreta | E-mail correto, senha errada | Exibição de erro de autenticação |
| TC004 | Pesquisa por livro existente | Título ou autor | Lista com livro(s) correspondente(s) |
| TC005 | Empréstimo de livro disponível | Usuário autenticado, livro disponível | Empréstimo registrado, status do livro muda |
| TC006 | Empréstimo de livro indisponível | Livro já emprestado | Exibição de mensagem de indisponibilidade |
| TC007 | Devolução dentro do prazo | Livro emprestado, ação de devolução | Livro devolvido sem multa |
| TC008 | Devolução com atraso | Livro devolvido após o prazo | Multa calculada e registrada |
| TC009 | Reserva de livro emprestado | Livro emprestado, usuário tenta reservar | Reserva registrada com sucesso |
| TC010 | Envio de notificação de devolução | Data de devolução próxima | Notificação enviada automaticamente |
| TC011 | Geração de relatório de empréstimos | Ação do bibliotecário | Relatório gerado corretamente |

6. Ambiente de Teste

| Item | Detalhes |
| --- | --- |
| Sistema Operacional | Android, iOS, Windows 10+ |
| Navegadores | Chrome, Firefox, Safari, Edge |
| Backend | Node.js (versão do servidor de API) |
| Banco de Dados | PostgreSQL (última versão estável) |
| Ferramentas | Postman, Selenium, JMeter, Firebase, AWS S3 |

7. Critérios de Aceitação

- 95% dos testes devem ser concluídos com sucesso para o sistema ser considerado pronto para produção.

- Nenhum defeito crítico pode estar aberto na entrega.

- Todas as funcionalidades principais devem estar disponíveis e sem falhas.

8. Riscos e Mitigações

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Atraso na entrega do backend | Priorizar testes com mock data |
| Integração com AWS S3 instável | Utilizar ambiente de staging controlado |
| Interface com baixa usabilidade | Testes de usabilidade com usuários reais |

9. Responsáveis

| Função | Nome/Equipe |
| --- | --- |
| Coordenação de Testes | QA Lead – [Nome] |
| Testadores | Equipe de QA |
| Desenvolvedores | Equipe de Dev |
| Gerente de Projeto | [Nome] |

Se quiser, posso gerar esse plano em PDF ou transformar em um arquivo de Word pronto para download. Deseja isso?

Você disse:

agora um plano de implantação de projeto

O ChatGPT disse:

Claro! Aqui está um Plano de Implantação de Projeto para o Sistema de Biblioteca Base 44, estruturado de forma profissional e clara. Esse documento pode ser usado pela equipe de TI, gestão de projetos ou consultoria para organizar e executar a entrega do sistema.

📘 Plano de Implantação – Sistema de Biblioteca Base 44

1. Objetivo da Implantação

Garantir a entrega, configuração, testes e entrada em operação do Sistema de Biblioteca Base 44, assegurando que todos os usuários e processos estejam plenamente funcionais e alinhados aos objetivos do projeto.

2. Escopo da Implantação

Inclui:

- Instalação da infraestrutura técnica (servidores, banco de dados, ambiente web/mobile).

- Configuração inicial do sistema.

- Importação do acervo e cadastro de usuários.

- Treinamento de usuários-chave (bibliotecários e administradores).

- Execução de testes de aceitação.

- Suporte inicial pós-implantação.

3. Fases da Implantação

| Fase | Descrição | Duração Estimada |
| --- | --- | --- |
| 1. Planejamento | Definir cronograma, equipe, ambiente e recursos | 2 dias |
| 2. Preparação Técnica | Instalar e configurar servidores, banco de dados, serviços de nuvem | 2 dias |
| 3. Configuração do Sistema | Parâmetros iniciais, políticas de empréstimo, categorias de livros | 1 dia |
| 4. Carga de Dados | Importação do acervo e cadastro de usuários | 2 dias |
| 5. Testes de Aceitação (UAT) | Verificação funcional com equipe do cliente | 2 dias |
| 6. Treinamento | Capacitação de bibliotecários e administradores | 1 dia |
| 7. Go-live (Entrar em Produção) | Ativação do sistema em ambiente real | 1 dia |
| 8. Suporte Pós-Implantação | Suporte técnico por 7 a 30 dias para resolução de erros e dúvidas | 1–4 semanas |

4. Responsabilidades

| Equipe/Responsável | Atividade |
| --- | --- |
| TI da Base 44 | Instalação técnica, infraestrutura, suporte |
| Equipe de Projeto | Gestão do cronograma, comunicação com stakeholders |
| Bibliotecários | Testes e validação do sistema |
| Treinadores | Aplicação de treinamento para usuários |
| Usuários Finais | Uso do sistema após entrada em produção |

5. Recursos Necessários

- Infraestrutura: Servidor em nuvem (AWS, Azure, etc.) ou local.

- Internet: Estável, com boa velocidade para consultas simultâneas.

- Dispositivos: Computadores para bibliotecários, tablets/celulares para usuários.

- Equipe: Desenvolvedores, analistas, testadores, bibliotecários e suporte técnico.

6. Critérios de Sucesso

- Sistema operando com pelo menos 95% das funcionalidades disponíveis.

- Acervo carregado corretamente com dados consistentes.

- Equipe treinada e usando o sistema sem erros críticos.

- Ausência de falhas que impactem os processos principais (empréstimos, reservas, etc.).

- Relatórios funcionando conforme o esperado.

7. Riscos e Planos de Mitigação

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Falta de internet ou infraestrutura | Testar ambiente antecipadamente, ter plano B (4G/backup) |
| Erros na importação de dados | Validação prévia e backup do banco original |
| Resistência dos usuários | Treinamento prático e suporte inicial dedicado |
| Problemas com integração externa | Testar APIs e serviços antes do go-live |

8. Comunicação

- Reuniões semanais com a equipe do projeto.

- Canais de suporte abertos durante o período de pós-implantação.

- Documentação acessível para usuários (manuais, vídeos, FAQs).

9. Cronograma Simplificado

Semana 1

| Planejamento | Preparação Técnica | Configuração |

Semana 2

| Carga de Dados | Testes UAT | Treinamento | Go-live |

Semanas 3–6

| Suporte Pós-Implantação |